PZE Projektzeiterfassung

Bedienungsanleitung

Projektleiter

| Version | 2.0 |
| --- | --- |
| Stand | Maerz 2026 |
| Gilt fuer | PZE v7.4.4 |
| Rolle | Projektleiter (project_leader) |
| Portal | Firmen-Portal (gruen) |

Diese Anleitung beschreibt alle Funktionen des Firmen-Portals, die der Rolle Projektleiter zur Verfuegung stehen. Mitarbeiter-Funktionen (Zeiterfassung, Mein Status) sind ebenfalls enthalten, da Projektleiter alle Rechte der Mitarbeiter-Rolle besitzen.

Cubintec GmbH  |  pze.itenion.com

Inhalt

| 1 | Anmelden und Einstieg | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Mein Status | 3 |
| 2.1 | Zeiterfassungs-Ampel | 3 |
| 2.2 | Zahlungsanforderungs-Ampel (ZIM) | 4 |
| 2.3 | Downloads | 4 |
| 3 | Zeiterfassung | 4 |
| 3.1 | Zeiterfassung oeffnen | 4 |
| 3.2 | Stunden erfassen | 5 |
| 3.3 | Speichern | 5 |
| 3.4 | Monat abschliessen | 5 |
| 3.5 | PDF-Export und Drucken | 6 |
| 4 | Projekte | 6 |
| 4.1 | Projektliste | 6 |
| 4.2 | Projektdetailseite | 6 |
| 4.3 | Arbeitsplan bearbeiten | 7 |
| 4.4 | Team verwalten | 7 |
| 5 | Berichte & Controlling | 8 |
| 5.1 | Plan/Ist-Vergleich | 8 |
| 5.2 | Stundennachweis-Matrix | 8 |
| 6 | Zahlungsanforderung (ZIM) | 9 |
| 6.1 | ZA anlegen | 9 |
| 6.2 | Tabs im ZA-Panel | 10 |
| 6.3 | Status-Workflow | 10 |
| 6.4 | ZA-Archiv | 11 |

1  Anmelden und Einstieg

Rufen Sie die PZE-Anwendung unter pze.itenion.com auf und melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an.

Nach dem Login landen Sie direkt auf der Seite Mein Status. Die Navigation am oberen Rand fuehrt Sie zu allen Bereichen des Firmen-Portals:

| Menuepunkt | Funktion |
| --- | --- |
| Mein Status | Persoenliche Ampel-Uebersicht aller Zeiterfassungen und ZA-Faelligkeiten |
| Zeiterfassung | Stunden fuer Ihre Projekte erfassen |
| Projekte | Projektliste, Arbeitsplan, Team und ZA-Daten |
| Berichte & Controlling | Plan/Ist-Vergleich und Stundennachweis-Matrix |
| Mitarbeiter | Mitarbeiterverwaltung (nur Firmen-Admin) |

Passwort aendern: Klicken Sie rechts oben auf Ihren Namen und waehlen Sie "Passwort aendern".

2  Mein Status

Die Seite Mein Status ist Ihre persoenliche Startseite nach dem Login. Sie gibt Ihnen als Projektleiter auf einen Blick den vollstaendigen Ueberblick ueber alle laufenden Vorgaenge.

2.1  Zeiterfassungs-Ampel

Fuer jedes Projekt, dem Sie zugeordnet sind, wird eine Kachel mit der Erfassungsampel je Monat angezeigt:

| Farbe | Bedeutung |
| --- | --- |
| Gruen | Monat vollstaendig erfasst und abgeschlossen |
| Orange | Eintraege vorhanden, Monat aber noch nicht abgeschlossen |
| Rot | Keine Eintraege in diesem Monat |
| Grau | Monat liegt in der Zukunft |

Ein Klick auf eine Projekt-Kachel oeffnet direkt die Zeiterfassung fuer dieses Projekt.

2.2  Zahlungsanforderungs-Ampel (ZIM-Projekte)

Unterhalb der Zeiterfassungs-Kacheln sehen Projektleiter eine Tabelle mit dem Status der naechsten faelligen Zahlungsanforderung je ZIM-Projekt:

| Farbe | Bedeutung |
| --- | --- |
| Gruen | Naechste ZA-Faelligkeit mehr als 30 Tage entfernt |
| Gelb | Faelligkeit in 30 Tagen oder weniger |
| Rot | Faelligkeit in 14 Tagen oder weniger / bereits ueberfaellig |

Ein Klick auf "Zur ZA" navigiert direkt zum ZA-Bereich in Berichte & Controlling.

Die Faelligkeit ergibt sich aus dem Enddatum des Abrechnungszeitraums der letzten eingereichten ZA zuzueglich drei Monate.

2.3  Downloads

Auf der Seite Mein Status finden Sie Download-Links fuer die Bedienungsanleitungen sowie die FAQ Zeiterfassung als PDF.

3  Zeiterfassung

3.1  Zeiterfassung oeffnen

Navigieren Sie ueber das Menue zu Zeiterfassung oder klicken Sie direkt auf eine Projekt-Kachel auf der Seite Mein Status. Waehlen Sie anschliessend Projekt, Jahr und Monat ueber die Dropdown-Felder oben.

3.2  Stunden erfassen

Das Formular zeigt alle Arbeitstage des gewaehlten Monats. Feiertage werden automatisch erkannt und eingetragen (abhaengig vom im System hinterlegten Bundesland Ihrer Firma). Pro Tag stehen folgende Felder zur Verfuegung:

| Spalte | Bedeutung |
| --- | --- |
| Projektarbeiten | Tatsaechlich am Projekt geleistete Stunden |
| Technische AP | Stunden in technischen Arbeitspaketen (relevant fuer ZIM-Foerderung) |
| Nicht foerderbar | Stunden, die nicht als foerderrelevant zaehlen |
| Sonstige Ausfallzeiten | Urlaub, Krankheit, sonstige bezahlte Ausfallzeiten |

Tagessummen und Monatssummen werden automatisch berechnet und angezeigt.

3.3  Speichern

Klicken Sie auf den Button Speichern, um alle Eintraege zu sichern. Das System bestaetigt die Speicherung mit einer Rueckmeldung.

Hinweis: Wenn ein Monat bereits als abgeschlossen markiert war und Sie neue Eintraege speichern, wird der Abschluss automatisch zurueckgesetzt. Sie muessen den Monat anschliessend erneut abschliessen.

3.4  Monat abschliessen

Sobald alle Arbeitsstunden eines Monats vollstaendig erfasst sind, klicken Sie auf den Button "Monat abschliessen" (ganz links in der Button-Leiste des Formulars).

| Zustand | Bedeutung |
| --- | --- |
| Grau (offen) | Monat ist noch nicht als abgeschlossen markiert |
| Gruen (abgeschlossen) | Monat wurde abgeschlossen und gilt als vollstaendig erfasst |

Der Monatsabschluss ist die Grundlage fuer die Ampelfarbe in der Stundennachweis-Matrix (Berichte & Controlling) und fuer die Vollstaendigkeitskontrolle.

3.5  PDF-Export und Drucken

Ueber die Buttons PDF Export und Drucken erstellen Sie einen druckfertigen Stundennachweis fuer den aktuell angezeigten Monat. Der Dateiname wird automatisch aus Projektbezeichnung und Monat gebildet.

4  Projekte

4.1  Projektliste

Navigieren Sie ueber das Menue zu Projekte. Die Liste zeigt alle Projekte Ihrer Firma, fuer die Sie als Projektleiter eingetragen sind. Jede Zeile zeigt Projektname, Foerderformat, Laufzeit und aktuellen Status.

Ein Klick auf ein Projekt oeffnet die Projektdetailseite.

4.2  Projektdetailseite

Die Projektdetailseite ist in vier Tabs unterteilt:

| Tab | Inhalt |
| --- | --- |
| Uebersicht | Stammdaten: Foerderkennzeichen, Laufzeit, Foerdersatz, Overhead-Saetze |
| Arbeitsplan | Arbeitspakete mit geplanten Personenmonaten und Fortschritts-Ampel je Mitarbeiter (Lesezugriff) |
| Team | Zugeordnete Mitarbeiter mit Anlage-6.1-Daten (pWAZ, Stundensatz, Personalnummer) |
| ZA | Zahlungsanforderungs-Modul (nur bei ZIM-Projekten sichtbar) |

4.3  Arbeitsplan

Im Tab Arbeitsplan sehen Sie die vollstaendige Struktur des Projekts mit allen Arbeitspaketen, den geplanten Personenmonaten je Mitarbeiter und dem aktuellen Fortschritt.

Die Fortschritts-Ampel zeigt fuer jeden Mitarbeiter, wie viel Prozent der geplanten Stunden bereits erfasst wurden. Ein oranger oder roter Balken signalisiert Abweichungen vom Plan.

Aenderungen am Arbeitsplan (Anlegen oder Bearbeiten von Arbeitspaketen) sind dem Firmen-Administrator vorbehalten.

4.4  Team verwalten

Im Tab Team koennen Sie:

- Mitarbeiter dem Projekt hinzufuegen (Button "+ Mitarbeiter hinzufuegen")

- Anlage-6.1-Daten pflegen: projektspezifische Wochenarbeitszeit (pWAZ), Stundensatz und Personalnummer

- Mitarbeiter aus dem Projekt entfernen

Wichtiger Hinweis: Stundensatz und Personalnummer sind projektspezifisch. Derselbe Mitarbeiter kann in verschiedenen Projekten unterschiedliche Werte haben. Diese Daten fliessen direkt in die Anlage 6.1 der Zahlungsanforderung ein.

5  Berichte & Controlling

Navigieren Sie ueber das Menue zu Berichte & Controlling. Waehlen Sie links im Panel das Projekt und den Auswertungszeitraum aus.

5.1  Plan/Ist-Vergleich

Die Tabelle zeigt fuer jedes Arbeitspaket den Vergleich zwischen den geplanten Stunden (aus dem Arbeitsplan) und den tatsaechlich erfassten Stunden.

Die Fortschrittsbalken und die Farbampel geben auf einen Blick Auskunft ueber den Projektstatus:

| Farbe | Bedeutung |
| --- | --- |
| Gruen | Erfasste Stunden liegen im geplanten Rahmen |
| Orange | Stunden leicht ueber Plan -- Aufmerksamkeit empfohlen |
| Rot | Stunden deutlich ueber Plan -- Handlungsbedarf |

5.2  Stundennachweis-Matrix

Die Matrix zeigt alle Teammitglieder (Zeilen) ueber alle Projektmonate (Spalten) hinweg und gibt Auskunft ueber den Erfassungsstatus:

| Farbe | Bedeutung |
| --- | --- |
| Gruen | Monat wurde vom Mitarbeiter abgeschlossen |
| Orange | Stunden vorhanden, aber noch nicht abgeschlossen |
| Rot | Keine Stunden erfasst |
| Grau | Monat liegt in der Zukunft |

Als Projektleiter erkennen Sie auf einen Blick, ob alle Teammitglieder ihre Zeiterfassung aktuell halten. Sie koennen direkt aus der Matrix in die Zeiterfassung des jeweiligen Mitarbeiters navigieren.

6  Zahlungsanforderung (ZIM)

Das ZA-Modul unterstuetzt Sie bei der Vorbereitung der Mittelabrufe fuer ZIM-gefoerderte Projekte. Das Panel erreichen Sie ueber den Tab ZA in der Projektdetailseite oder ueber die ZA-Kachel in Berichte & Controlling.

Wichtiger Hinweis: Fuer die Einreichung beim Foerdermittelgeber (VDI/VDE-IT) sind ausschliesslich die offiziellen ZIM-Formulare zu verwenden. Das ZA-Modul bereitet Ihre Daten auf -- die Uebertragung in das offizielle Formular erfolgt manuell. Aktuelle Formulare: www.zim.de

6.1  ZA anlegen

Klicken Sie im ZA-Panel auf "+ Neue ZA". Die naechste laufende ZA-Nummer wird automatisch vergeben. Fuellen Sie die folgenden Felder aus:

| Feld | Beschreibung |
| --- | --- |
| Abrechnungszeitraum Von | Beginn des Abrechnungszeitraums (Datum) |
| Abrechnungszeitraum Bis | Ende des Abrechnungszeitraums (Datum) |
| Auftraege an Dritte (T) | Auftraege an Dritte im technischen Bereich (EUR) |
| Auftraege an Dritte (NT) | Auftraege an Dritte im nicht-technischen Bereich (EUR) |
| FuE-Unterauftraege | Kosten fuer Forschungs- und Entwicklungsunterauftraege (EUR) |
| Zeitwert Personalaufnahme | Zeitwert fuer Personalaufnahme (EUR) |
| Notizen | Interne Anmerkungen -- erscheinen nicht im offiziellen Formular |

Klicken Sie abschliessend auf Speichern.

6.2  Tabs im ZA-Panel

| Tab | Inhalt |
| --- | --- |
| Deckblatt | Basisdaten der ZA, Abrechnungszeitraum und Status-Steuerung |
| Anlage 1a | Personalkosten je Mitarbeiter -- automatisch aus der Zeiterfassung berechnet |
| Anlage 1b | Overhead-Berechnung auf Basis der hinterlegten Saetze |
| Archiv | Uebersicht aller bisherigen ZAs mit Status, Daten und Foerderbetraegen |

6.3  Status-Workflow

Jede ZA durchlaeuft drei Stufen. Den Status steuern Sie ueber die Buttons im Deckblatt-Tab unterhalb des Speichern-Buttons:

| Status | Bedeutung |
| --- | --- |
| Entwurf | ZA wird vorbereitet. Daten koennen jederzeit bearbeitet werden. |
| Eingereicht | ZA wurde beim Foerdermittelgeber eingereicht. Einreichdatum wird automatisch gesetzt. Die naechste ZA-Faelligkeit (+ 3 Monate) wird ab jetzt berechnet. |
| Bewilligt | Bewilligungsbescheid liegt vor. Bewilligungsdatum wird automatisch gesetzt. |

Ruecksetzen: Ueber das Dropdown im Status-Bereich koennen Sie eine ZA bei Bedarf zurueck auf "Entwurf" setzen, zum Beispiel bei Fehleingaben vor der Einreichung.

6.4  ZA-Archiv

Der Tab Archiv bietet eine Gesamtuebersicht aller bisher angelegten Zahlungsanforderungen des Projekts:

- ZA-Nummer, Abrechnungszeitraum, Einreichdatum, Bewilligungsdatum

- Errechneter Foerderbetrag

- Farbiger Status-Badge: grau = Entwurf, blau = Eingereicht, gruen = Bewilligt

Ein Klick auf eine Zeile im Archiv laedt die entsprechende ZA in den Deckblatt-Tab zur Ansicht oder Bearbeitung.

PZE v7.4.4  |  Cubintec GmbH  |  pze.itenion.com