# Checkliste Supabase-Übertragung zu Cubintec

Ziel: Alle drei Supabase-Projekte aus der Organisation MDBS (Pro) in eine von Cubintec kontrollierte Supabase-Organisation überführen: DEV (projektzeiterfassung20), PROD (PZE-production) und yachtlab. Alle drei sind Cubintec-Projekte. Nach dem Transfer ist MDBS leer und verbleibt als deine eigene Organisation.

Methode: Projekt-Transfer zwischen Organisationen (kein Daten-Dump). Der Transfer verschiebt das Projekt, ohne die Infrastruktur anzufassen – Projekt-Ref, Datenbank, URL und API-Keys bleiben gleich, die Vercel-Umgebungsvariablen müssen also nicht angepasst werden.

Stand: v1.1 · Quell-Org MDBS (Pro, AWS eu-central-1) · zu transferieren: 3 Projekte (projektzeiterfassung20, PZE-production, yachtlab)

## Phase 0 – Sicherung (zuerst)

- PROD-Backup ziehen: Supabase-Dashboard → Projekt PZE-production → Database → Backups. Datum und Ablageort dokumentieren.

- Falls yachtlab produktive Daten enthält, ebenfalls sichern.

- Aktuelle Projekt-Refs, URLs und API-Keys notieren – zur Verifikation nach dem Transfer, dass sich daran nichts ändert.

## Phase 1 – Cubintec/Katrin (Konto-Ebene, ihr Part)

- Cubintec-Supabase-Organisation anlegen: supabase.com/dashboard → oben links Organisations-Auswahl → New organization.

- Die neue Organisation auf Pro heben und die Cubintec-Zahlungsmethode hinterlegen – Voraussetzung, bevor produktive Projekte überführt werden.

- Rechnungsdaten der Organisation auf Cubintec setzen (Firmenname, Adresse, USt-ID).

- Martin als Mitglied der Cubintec-Organisation einladen (Rolle Owner oder Administrator) – erforderlich, damit er die Transfers empfangen kann.

## Phase 2 – Transfer (Martin, sobald Phase 1 steht)

- Prüfen: Du bist Owner der Quell-Org MDBS und Mitglied der Cubintec-Ziel-Org.

- DEV zuerst (als risikoarmer Test): Projekt projektzeiterfassung20 → Settings → General → Abschnitt zum Transfer in eine andere Organisation → Cubintec-Org wählen → bestätigen. Danach verifizieren.

- yachtlab auf demselben Weg transferieren und verifizieren (yachtlab.vercel.app lädt, Keys unverändert).

- PROD zuletzt: Projekt PZE-production transferieren – nur nach Katrins schriftlichem OK (wegen der Klausel „keine Beeinträchtigung“).

- PROD verifizieren: pze.itenion.com bzw. die App lädt, Login und DB-Zugriff funktionieren (Keys unverändert).

- Ergebnis: alle drei Projekte unter der Cubintec-Org; MDBS ist leer.

## Phase 3 – Abschluss

- Katrin bestätigt: Rechnungen laufen auf Cubintec und sind für sie abrufbar (Cubintec-Org → Settings → Billing).

- Zugriffsrollen final: Katrin/Cubintec Owner; Martins Rolle nach Absprache (Administrator/temporär) oder Austritt nach Abschluss.

- Dokumentieren: Transfer-Datum, betroffene Projekte, Ablageort der Backups.

## Achtung / Risiken

- Reihenfolge der Projekte: erst die unkritischen (DEV, yachtlab), PROD zuletzt.

- Reihenfolge der Voraussetzung: Die Ziel-Organisation muss auf Pro stehen, BEVOR produktive Projekte transferiert werden – sonst drohen Ausfall oder Funktionsverlust.

- Region unverändert: Ein Transfer kann die Region nicht ändern; alles bleibt in eu-central-1.

- Keys/URL bleiben gleich: Die Vercel-Umgebungsvariablen müssen nicht geändert werden – nach dem Transfer trotzdem kurz verifizieren.

- PROD nur auf schriftliches OK: schützt vor dem Vorwurf einer eigenmächtigen Beeinträchtigung der Anwendung.

- Abhängigkeit: Phase 1 (Org anlegen, Pro, Einladung) liegt bei Cubintec/Katrin. Ohne Cubintec-Zahlungsmethode kein Pro – und ohne Pro kein Transfer der produktiven Projekte.

- MDBS danach leer: Die Quell-Organisation bleibt als deine eigene Organisation bestehen, enthält aber keine PZE-/Cubintec-Projekte mehr.