PZE Skalierungsstrategie

Hosting, Betrieb und Wachstum

Von 15 Kunden bis in den vierstelligen Bereich: Infrastruktur, Kosten und realer Aufwand

# 1.  Ausgangspunkt: Was heute funktioniert

PZE ist in der aktuellen Version ein produktionsreifes System. Es laeuft auf Vercel (Next.js-Hosting) und Supabase (Datenbank, Authentifizierung), beide in der Cloud. Fuer einen Markteintritt mit 10-15 Kunden ist das eine vernuenftige und kostenguenstige Basis.

Was diese Plattformkombination leistet, ohne dass man es aktiv tut:

- Automatische Sicherheitsupdates aller Systemkomponenten

- Taeglich automatische Datenbank-Backups (Supabase Pro)

- Skalierung bei Lastspitzen ohne manuelle Eingriffe

- DDoS-Grundschutz und Web Application Firewall

- DSGVO-konformer Betrieb mit EU-Serverstandort und AVV moeglich

Die entscheidende Frage ist nicht ob dieses Setup gut ist - es ist gut. Die Frage ist, ab wann und unter welchen Bedingungen ein Wechsel sinnvoll wird.

# 2.  Warum Skalierung kein lineares Problem ist

Es waere schoen, wenn man einfach sagen koennte: mehr Kunden = mehr Server. Technisch stimmt das. Aber die eigentliche Herausforderung beim Wachstum ist eine andere:

## 2.1  Das Problem ist nicht die Hardware - es ist die Verantwortung

Auf einer Managed-Plattform wie Vercel oder Supabase uebernehmen Spezialisten-Teams rund um die Uhr Aufgaben, die bei Eigenhosting in der eigenen Verantwortung liegen:

| Managed-Plattform (Vercel/Supabase) | Eigenhosting (Hetzner) |
| --- | --- |
| Sicherheitsupdates: automatisch, unsichtbar, sofort | Sicherheitsupdates: manuelle Aufgabe, eigene Verantwortung |
| Backup: automatisch taeglich, Restore in Minuten | Backup: muss eingerichtet, getestet und dokumentiert werden |
| Ausfall um 3 Uhr: Plattform-Team reagiert | Ausfall um 3 Uhr: eigene Bereitschaft oder Dienstleister |
| Skalierung bei Last: automatisch | Skalierung: manuell, vorausschauend planen |
| Firewall, DDoS: integriert | Firewall, DDoS: muss konfiguriert und gepflegt werden |
| Preis: hoehere laufende Kosten | Preis: deutlich guenstiger bei gleicher Hardware |
| DSGVO: US-Konzerne, AVV noetig, Schrems-II-Risiko | DSGVO: deutsches Unternehmen, staerkstes Profil |

## 2.2  Was wirklich hinter Betriebsaufwand steckt

Oft hoert man '20 Stunden pro Monat' und fragt sich: Wofuer denn? Was konkret zu tun ist, sind keine Krisen - es ist kontinuierliche Pflege. Vergleichbar mit dem Oechwechsel beim Auto: nicht weil es brennt, sondern damit es nicht brennt.

Konkrete wiederkehrende Aufgaben bei Eigenhosting:

- Betriebssystem-Updates (Ubuntu, Nginx): ca. einmal pro Woche erscheinen Sicherheitspatches - wer zu spaet updated, hat eine bekannte offene Luecke

- PostgreSQL-Updates: Datenbank-Engine hat eigene Release-Zyklen, inklusive sicherheitsrelevanter Patches

- Node.js & npm-Bibliotheken: PZE hat hunderte Abhaengigkeiten - jede kann Sicherheitsluecken entwickeln

- Monatlicher Restore-Test: Ein Backup, das nie verifiziert wurde, ist kein Backup - und bei einer DSGVO-Datenpanne muss dokumentiert werden, dass Backups funktionstauechtig waren

- Monitoring-Auswertung: Wann naehert sich die Datenbank Kapazitaetsgrenzen? Steigen Response-Zeiten? Gibt es ungewoehnliche Zugriffsversuche?

- Zertifikatsverwaltung: SSL-Zertifikate laufen ab (Let's Encrypt: alle 90 Tage) - Automatisierung empfohlen aber muss eingerichtet sein

Fazit: Der Aufwand entsteht nicht weil das System Probleme hat. Er entsteht weil ein professioneller Betrieb bedeutet, Probleme zu verhindern, bevor sie entstehen.

# 3.  Die Ausbaustufen im Ueberblick

Die folgende Tabelle zeigt alle relevanten Wachstumsstufen mit den jeweils typischen Parametern. Kosten sind Nettobetraege, Stand Februar 2026.

| Stufe | Kunden | Nutzer | Infrastruktur | Kosten/Monat | Betriebsaufwand |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 Heute | 1-15 | bis 75 | Vercel + Supabase Pro EU-Server, managed | ca. 23 EUR (Supabase Pro) | Minimal. Plattform managed alles |
| 1 Eigenhosting Start | 10-50 | bis 250 | 1x Hetzner CPX32 App + DB auf einem Server Nginx, SSL, Backup | ca. 10-15 EUR Hardware + 200-400 EUR Setup | 2-4 h/Monat Updates, Backup-Check |
| 2 Wachstum | 50-300 | 250-1.500 | 2x Hetzner Server: App-Server (CCX22) DB-Server (CPX32) + Load Balancer | 50-90 EUR Hardware + LB + 300-600 EUR Betrieb | 6-10 h/Monat Monitoring, Tuning oder externer DevOps |
| 3 Professionell | 300-1.000 | 1.500-5.000 | Cluster-Architektur: 3+ App-Server DB Primary + Replica WAF, CDN, DDoS | 200-500 EUR Hardware + 800-1.500 EUR Betrieb | Vollzeit-DevOps oder Managed Service noetig ca. 20-40 h/Monat |
| 4 Enterprise | 1.000+ | 5.000+ | Multi-Region: Kubernetes / AWS / GCP Auto-Scaling ISO 27001, SLA 99,9% | ab 1.500 EUR Infrastruktur pur + dediziertes Team | Eigenes DevOps-Team oder professioneller Cloud-Betreiber |

Wichtig: Die Stufenuebergaenge sind keine scharfen Grenzen. Ein gut konfigurierter einzelner Hetzner-Server (Stufe 1) kann in Ausnahmefaellen auch 200 Kunden tragen - haengt von der tatstaechlichen Nutzungsintensitaet ab.

# 4.  Betriebsaufwand im Detail

Diese Tabelle schluesselst auf, was hinter den Stundenzahlen steckt und warum der Aufwand mit jeder Stufe waechst.

| Aufgabe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Was steckt wirklich dahinter? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OS & Software Updates | 1-2 h/Monat | 2-3 h/Monat | 4-6 h/Monat | Sicherheitsluecken in PostgreSQL, Node, Linux werden regelmaessig bekannt. Jede ungepatchte Luecke ist ein offenes Fenster. Bei Vercel/Supabase passiert das automatisch und unsichtbar. |
| Backup & Restore-Tests | 1 h/Monat | 2 h/Monat | 4 h/Monat | Ein Backup das nie getestet wurde ist kein Backup. Monatlich muss ein vollstaendiger Restore durchgefuehrt und dokumentiert werden - DSGVO-Pflicht bei Datenpanne. |
| Monitoring & Alerting | Setup 4 h Rutin: passiv | 2-3 h/Monat | 5-10 h/Monat | Ab Stufe 2 muss jemand wissen, wenn der Server um 3 Uhr nachts auslaestet. Alerts einrichten, Dashboards pflegen, auf Meldungen reagieren. |
| Kapazitaetsplanung | Kaum noetig | 1-2 h/Quartal | laufend | Wenn die Datenbank waechst, werden Abfragen langsamer. Indizes muessen ergaenzt, Server rechtzeitig aufgeruested werden - nicht im Notfall, sondern vorausschauend. |
| Incident Response | Selten | Gelegentlich | Regelmaessig | Ausfall, Angriff, Datenverlust - bei mehr Kunden steigt die Wahrscheinlichkeit. Wer reagiert? Wie schnell? Das muss vorab organisiert sein, nicht im Krisenmoment. |
| Sicherheits-Audits | Nicht noetig | Jaehrlich 1 Tag | Quartalsweise | Ab Stufe 3 und spezifisch bei Kunden mit Compliance-Anforderungen (Steuerkanzleien, Foerderinstitute) erwartet man regelmaessige externe Pruefungen. |

# 5.  Sicherheit: Ebenen und Zustaendigkeiten

Cybersicherheit ist kein einzelner Schalter sondern ein Schichtenmodell. Jede Ebene schutzt gegen andere Angriffsarten. Die folgende Tabelle zeigt den Schutzstand je Stufe. Ampelfarben: Gruen = ausreichend, Gelb = Nacharbeit noetig, Orange = erhebliches Risiko.

| Sicherheitsebene | Stufe 0 Vercel/Supabase | Stufe 1 Hetzner Start | Stufe 2 Wachstum | Stufe 3+ Professionell | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DDoS-Schutz | Niedrig | Niedrig | Mittel | Niedrig | Hetzner: Basic-Schutz inklusive. Ab Stufe 2 Cloudflare (kostenlos-200 EUR/Mon.) vorschalten. |
| HTTPS / Verschluesselung | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Let's Encrypt SSL kostenlos, ueberall Standard. Kein Unterschied zwischen den Stufen. |
| Backup-Strategie (3-2-1) | Niedrig | Mittel | Niedrig | Niedrig | Supabase Pro: automatisch. Hetzner Stufe 1: muss manuell eingerichtet werden. Hetzner Storage Box ab 3 EUR/Mon. |
| Zugriffsschutz / MFA | Niedrig | Mittel | Niedrig | Niedrig | SSH-Keys statt Passwoerter, kein Root-Login. Bei Hetzner Stufe 1 muss das aktiv konfiguriert werden. |
| Web Application Firewall | Niedrig | Mittel | Niedrig | Niedrig | Vercel: integriert. Hetzner Stufe 1: fehlt. Ab Stufe 2 via Cloudflare nachruestbar (kostenlos-200 EUR/Mon.). |
| Patch Management | Niedrig | Hoch | Mittel | Niedrig | Groesster Unterschied zu Cloud-Diensten. Bei Eigenhosting volle eigene Verantwortung. Automatisierung moeglich aber aufwendig. |
| DSGVO-Dokumentation | Mittel | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Hetzner: deutsches Unternehmen, staerkstes DSGVO-Profil. Vercel/Supabase: US-Konzerne, AVV vorhanden aber Schrems-II-Risiko. |

## 5.1  Bedrohungslage in der Praxis

Fuer eine SaaS-Plattform im deutschen Foerderberatungsumfeld sind die realistischen Bedrohungsszenarien:

| Bedrohung | Wahrscheinlichkeit | Massnahme |
| --- | --- | --- |
| Automatisierte Angriffe (Bots, Brute Force) | Hoch - treffen alle Webserver | Firewall, Rate-Limiting, MFA fuer Admins - ab Stufe 1 noetig |
| Ransomware (Datenverschluesselung) | Mittel - KMU zunehmend Ziel | 3-2-1-Backup mit Air-Gap (Offline-Kopie) - ab Stufe 1 Pflicht |
| DDoS-Angriff auf den Server | Niedrig bei kleiner Plattform | Hetzner-Basisschutz genuegt fuer Stufe 1. Cloudflare ab Stufe 2. |
| Kompromittiertes Admin-Konto (Phishing) | Mittel - haeufigster Einstiegspunkt | MFA fuer alle Admin-Zugaenge, starke SSH-Keys, kein Root-Login |
| Datenpanne durch Softwarefehler (SQL-Injection) | Niedrig - Next.js/Supabase gut abgesichert | Supabase Row-Level-Security ist bereits implementiert. WAF als Zusatzschutz. |

NIS2-Hinweis: Seit Oktober 2024 gilt die EU-NIS2-Richtlinie. Als IT-Dienstleister fuer Unternehmen mit FuE-Foerdermitteln koennt ihr in den Anwendungsbereich geraten. Mindestanforderungen: MFA, dokumentierte Backups, Patch Management, Notfallplan, 24h-Meldepflicht bei Datenpannen. Das sollte bei der Infrastrukturplanung bereits beruecksichtigt werden.

# 6.  Migration von Vercel/Supabase zu Hetzner

Die Migration ist technisch gut planbar. Der groesste Aufwand ist der Ersatz des Supabase-Authentifizierungssystems, das tief in PZE integriert ist (Sitzungsverwaltung, Rollen, Row-Level-Security in der Datenbank).

| Aufgabe | Aufwand | Typ | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| Linux-Server aufsetzen (Nginx, SSL, Firewall) | 4-8 h | Einmalig | Gut dokumentierbar. Scripts wiederverwendbar. |
| PostgreSQL + Datenmigration | 2-4 h | Einmalig | Supabase Export -> eigene Instanz. Gut machbar. |
| Supabase Auth ersetzen (NextAuth.js o.ae.) | 20-40 h | Einmalig | Groesster Brocken. Auth ist tief in PZE integriert (Sitzungen, Rollen, Row-Level-Security). Sorgfaeltig testen. |
| CI/CD Deployment Pipeline | 4-8 h | Einmalig | GitHub Actions -> automatischer Deploy auf Hetzner. Vercel-Komfort nachbauen. |
| Backup-Automatisierung einrichten | 2-4 h | Einmalig | Cronjob + pg_dump + Hetzner Storage Box + Verschluesselung. |
| Monitoring einrichten (Uptime Robot / Grafana) | 3-5 h | Einmalig | Benachrichtigung bei Ausfall, Ressourcen-Dashboard. Grundlage fuer professionellen Betrieb. |
| Test, Abnahme, Parallelbetrieb | 8-16 h | Einmalig | Beide Systeme 2-4 Wochen parallel betreiben, schrittweise Kunden umziehen. |
| GESAMTAUFWAND (einmalig) | 43-85 h | Einmalig | Externer DevOps-Freelancer: ca. 80-120 EUR/h = 3.400 bis 10.000 EUR. Danach: 2-4 h/Monat laufend. |

Empfohlene Vorgehensweise fuer die Migration:

- Parallelbetrieb: Neues System aufbauen waehrend das alte laeuft - kein Big-Bang-Wechsel

- Testkunden zuerst umziehen, 2-4 Wochen beobachten, dann Schritt fuer Schritt alle Kunden

- Auth-Ersatz als eigenstaendiges Projekt behandeln - mit eigenem Testumfang

- Migration mit einem DevOps-Spezialisten durchfuehren der bereits Erfahrung mit diesem Stack hat

# 7.  Empfohlene Roadmap

Die folgende Einschaetzung basiert auf realistischen Wachstumsszenarien und dem Prinzip: so wenig Infrastrukturaufwand wie moeglich, so viel wie noetig.

| Zeitraum | Kunden-Ziel | Plattform | Massnahmen | Investition |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jetzt bis Ende 2026 | 1-15 | Vercel + Supabase Pro | - Supabase Pro aktivieren - EU-Region waehlen - AVV abschliessen - Backup verifizieren | 23 EUR/Mon. laufend |
| 2027 | 15-50 | Migration Hetzner Stufe 1 | - Migration planen & ausfuehren - Auth-Ersatz implementieren - Backup, Monitoring einrichten - Cloudflare vorschalten | 10-15 EUR/Mon. laufend + 3.000-8.000 EUR einmalig (Migrationsaufwand) |
| 2027/28 | 50-300 | Hetzner Stufe 2, getrennte Server | - App & DB trennen - Load Balancer - Monitoring ausbauen - Externer DevOps-Vertrag | 50-90 EUR/Mon. Hardware + 300-600 EUR/Mon. DevOps |
| ab 2028 | 300+ | Cluster / Managed Cloud | - Cluster-Architektur - Dedizierter DevOps-Partner - ISO 27001 Vorbereitung - SLA-Garantien | 200-500 EUR/Mon. Hardware + 800-1.500 EUR/Mon. Betrieb (oder interner DevOps) |

Kernprinzip: Nicht die Hardware macht eine Plattform professionell - sondern der Betrieb. Eine gut betriebene guenstige Infrastruktur ist besser als eine teure schlecht betriebene.

# 8.  Kostenentwicklung im Verhaeltnis zum Umsatz

Um die Infrastrukturkosten einzuordnen: Bei einem angenommenen Abo-Preis von 100-200 EUR/Monat pro Kundenunternehmen ergibt sich folgendes Bild:

| Kunden | Umsatz/Mon.* | Infrastruktur-kosten | Betriebsaufwand | Infrastruktur-anteil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-15 | 1.000-3.000 EUR | 23 EUR (Supabase Pro) | Minimal | unter 2 % |
| 50 | 5.000-10.000 EUR | 15 EUR Hardware + 400 EUR Betrieb | 4-6 h/Mon. externer DevOps | 4-8 % |
| 200 | 20.000-40.000 EUR | 70 EUR Hardware + 800 EUR Betrieb | 8-10 h/Mon. externer DevOps | 2-4 % |
| 1.000 | 100.000+ EUR | 400 EUR Hardware + 1.500 EUR Betrieb | Managed Service oder eigenes DevOps | unter 2 % |

* Annahme: 100-200 EUR/Mon. pro Kundenunternehmen. Reale Preise haengen vom Geschaftsmodell ab.

Die Infrastrukturkosten sind auf jeder Skalierungsstufe vergleichsweise gering. Der wesentliche Kostenfaktor ab Stufe 2 ist nicht die Hardware, sondern der qualifizierte Betrieb.

# 9.  Handlungsempfehlungen

## Sofortmassnahmen (unabhaengig von Hosting-Entscheidung)

- Supabase Pro aktivieren: Free Tier pausiert nach 7 Tagen Inaktivitaet - das ist nicht produktionstauglich

- EU-Region in Supabase einstellen (Frankfurt): Voraussetzung fuer DSGVO-konformen Betrieb

- AVV mit Supabase und Vercel abschliessen: Pflicht nach DSGVO wenn Kundendaten verarbeitet werden

- Backup-Funktionsfaehigkeit pruefen: Einen Test-Restore aus dem Supabase-Backup durchfuehren

- MFA fuer alle Admin-Zugaenge aktivieren: Supabase-Dashboard, Vercel, GitHub

## Mittelfristig (ab 15+ Kunden)

- Hetzner-Migration konkret vorbereiten: DevOps-Spezialisten sondieren, Angebote einholen

- Auth-Ersatz evaluieren: NextAuth.js oder Clerk als Supabase-Auth-Nachfolger pruefen

- Datenschutzdokumentation aufbauen: Verarbeitungsverzeichnis, TOMs, Auftragsverarbeitungsvertraege mit Kunden

## Langfristig (ab 100+ Kunden)

- DevOps-Partnervertrag: Fester Dienstleister fuer Serverwartung und 24/7-Bereitschaft

- ISO 27001 vorbereiten: Bei groesseren Unternehmenskunden oder oeffentlichen Auftraggebern haeufig Voraussetzung

- SLA-Konzept entwickeln: Welche Verfuegbarkeit garantiert ihr euren Kunden? Das bestimmt die Infrastrukturanforderungen.

Gesamtbewertung: PZE hat eine solide technische Basis und adressiert einen klar definierten Markt. Die Infrastruktur ist auf jeder Wachstumsstufe beherrschbar - vorausgesetzt, der Betriebsaufwand wird nicht unterschaetzt und rechtzeitig organisiert. Der kritische Moment ist nicht der Uebergang von 15 auf 50 Kunden (der ist gut planbar), sondern der Uebergang in den professionellen Dauerbetrieb ab Stufe 2, bei dem externe DevOps-Kompetenz eingebunden werden sollte.

Quellen: Hetzner Cloud Preisliste (hetzner.com/cloud, Feb. 2026), Supabase Pricing (supabase.com/pricing), BSI NIS2-Informationen, eigene Erfahrungswerte aus PZE-Entwicklung.