Entscheidungsvorlage

Hosting-Strategie fuer PZE SaaS-Plattform

Vercel/Supabase Cloud  vs.  Hetzner Eigenhosting

# 1. Ausgangslage und Fragestellung

Die PZE-Plattform wird aktuell auf den Cloud-Diensten Vercel (Hosting) und Supabase (Datenbank und Authentifizierung) betrieben. Im Rahmen der Vorbereitung des Produktivbetriebs stellt sich die strategische Frage, ob diese Infrastruktur langfristig beibehalten oder auf einen eigenen Server (Hetzner) migriert werden soll.

Die Bewertung erfolgt anhand der drei Kriterien, die von der Geschaeftsleitung als vorrangig eingestuft wurden:

- DSGVO-Konformitaet und Datenschutzargumentation gegenueber Kunden

- Performance und Verfuegbarkeit fuer den Produktivbetrieb

- Langfristige Kostenstruktur

# 2. Planungsgroesse: Erwartete Nutzung

Die folgende Einschaetzung basiert auf dem geplanten Kundenausbau:

| Geplante Kundenfirmen | 10 bis 15 Unternehmen |
| --- | --- |
| Mitarbeiter je Kunde (Durchschnitt) | 3 bis 5 aktive Nutzer |
| Maximale Nutzerzahl gesamt | ca. 75 aktive Nutzer (weit unter allen Plattformgrenzen) |
| Nutzungsintensitaet | Gering bis mittel: ueberwiegend Zeiterfassung und PDF-Export |
| Datenvolumen (geschaetzt) | < 100 MB Datenbank, kein Media-Storage |

Fazit zur Kapazitaet: Die geplante Nutzung liegt deutlich unter den Grenzen aller betrachteten Plattformen. Kapazitaet ist kein Entscheidungskriterium - massgeblich sind Kosten, DSGVO und Betriebsstabilitaet.

# 3. Kostenvergleich

Alle Preise netto, Stand Februar 2026. USD-Betraege wurden mit 1,08 EUR/USD umgerechnet.

| Komponente | Free Tier | Paid (Pro) | Hetzner |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase (Datenbank + Auth) | 0 EUR/Monat | ca. 23 EUR/Monat | Entfaellt (selbst gehostet) |
| Vercel (Hosting Next.js) | 0 EUR/Monat | ca. 19 EUR/Monat | Entfaellt (auf Hetzner) |
| Hetzner VPS (CX32) | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | ca. 7 EUR/Monat |
| Auth-Ersatz (z.B. NextAuth) | Entfaellt | Entfaellt | Open Source, 0 EUR/Monat |
| GESAMT laufend | 0 EUR/Monat * | ca. 42 EUR/Monat | ca. 7 EUR/Monat |

* Free Tier Einschraenkung: Supabase pausiert Projekte nach 7 Tagen ohne Aktivitaet. Fuer den Produktivbetrieb ist dies nicht akzeptabel - Supabase Pro (23 EUR/Monat) ist das Minimum.

Kostenersparnis Hetzner gegenueber Supabase Pro + Vercel: ca. 35 EUR/Monat = ca. 420 EUR/Jahr (laufende Kosten). Hinzu kommen einmalige Migrationskosten (siehe Abschnitt 5).

# 4. Kapazitaet und Verfuegbarkeit

## 4.1 Supabase Tier-Vergleich

| Limit / Kriterium | Supabase Free Tier | Supabase Pro |
| --- | --- | --- |
| Monatlich aktive Nutzer | 50.000 MAU | 100.000 MAU |
| Datenbank-Speicher | 500 MB | 8 GB |
| Projekt-Inaktivitaet | Pause nach 7 Tagen (!) | Kein Pause |
| Backup | Kein Backup | Taeglich |
| SLA / Support | Community only | E-Mail Support |
| Unser Bedarf (15 Kunden, 75 Nutzer) | Technisch ausreichend, aber riskant | Weit unter allen Grenzen |

Performance-Bewertung: Bei der geplanten Nutzerzahl (max. 75) ist der Unterschied zwischen den Plattformen in der Praxis nicht wahrnehmbar. Alle Optionen sind fuer diesen Massstab deutlich ueberdimensioniert.

# 5. Datenschutz und DSGVO

| Kriterium | Supabase | Vercel | Hetzner |
| --- | --- | --- | --- |
| Serverstandort | EU moeglich (Frankfurt) | EU moeglich, Sitz USA | DE (Nuernberg/Falkenstein) |
| Unternehmenssitz | USA (San Francisco) | USA (San Francisco) | Deutschland (Bayern) |
| AVV verfuegbar | Ja | Ja | Ja |
| Datentransfer USA (Schrems II) | Risiko pruefen | Risiko pruefen | Kein Risiko |
| DSGVO-Argumentation ggue. Kunden | Moeglich mit Aufwand | Moeglich mit Aufwand | Stark (dt. Anbieter) |

Bewertung: Vercel und Supabase sind DSGVO-konform betreibbar, wenn EU-Regionen gewaehlt und AVV-Vertraege abgeschlossen werden. Das Risiko nach Schrems II (Datenuebermittlung in die USA) ist rechtlich nicht endgueltig geklaert und kann in Kundendiskussionen problematisch sein.

Hetzner bietet das staerkste DSGVO-Profil: deutsches Unternehmen, deutsche Rechenzentren, kein Datentransfer in die USA. Dies ist das stichhaltigste Argument gegenueber datenschutzsensiblen Kunden (z.B. Steuerkanzleien, mittelstaendische Produktionsunternehmen).

# 6. Migrationsaufwand Hetzner

Die Migration von Vercel/Supabase zu einem eigenen Hetzner-Server ist technisch machbar, erfordert aber erheblichen Einmalaufwand. Der groesste Posten ist der Ersatz des Supabase-Authentifizierungssystems, das tief in PZE integriert ist.

| Aufgabe | Aufwand (h) | Einmalig / Laufend |
| --- | --- | --- |
| Server aufsetzen (Nginx, SSL, Firewall) | 4 - 8 h | Einmalig |
| PostgreSQL installieren + Daten migrieren | 2 - 4 h | Einmalig |
| Supabase Auth ersetzen (z.B. NextAuth.js) | 20 - 40 h | Einmalig |
| CI/CD Pipeline (Deployment-Workflow) | 4 - 8 h | Einmalig |
| Test, Debugging, Abnahme | 8 - 16 h | Einmalig |
| Server-Wartung / Updates (laufend) | 1 - 2 h/Monat | Laufend |
| GESAMTAUFWAND (einmalig) | 38 - 76 h | Einmalig |

Empfohlene Hetzner-Konfiguration: CX32 (4 vCPU, 8 GB RAM, 80 GB SSD, 20 TB Traffic/Monat) fuer ca. 6,80 EUR/Monat. Standort: Nuernberg oder Falkenstein (Deutschland).

Hinweis: Der Einmalaufwand von 38-76 Stunden entspricht bei externem DevOps-Beauftragten (80-120 EUR/h) einem Projektbudget von ca. 3.000 bis 9.000 EUR. Bei interner Ausfuehrung (Eigenleistung) reduziert sich dies auf den reinen Zeitaufwand.

# 7. Handlungsempfehlung

| Phase | Empfehlung | Kosten / Aufwand |
| --- | --- | --- |
| Jetzt (Testbetrieb) | Supabase Pro + Vercel Hobby, EU-Server waehlen, AVV abschliessen | ca. 23 EUR/Monat, sofort verfuegbar |
| Mittelfristig (ab 20+ Kunden) | Migration zu Hetzner CX32, NextAuth.js fuer Auth | ca. 7 EUR/Monat laufend, 38-76 h Einmalaufwand |
| DSGVO-Prioritaet (sofort) | Sofortige Migration zu Hetzner empfohlen, wenn deutsches Rechenzentrum Pflichtanforderung | 38-76 h Einmalaufwand, ca. 7 EUR/Monat laufend |

Empfehlung der Projektleitung: Fuer den sofortigen Produktivstart mit dem ersten Testkunden (Steuerkanzlei Robin Freund) wird Supabase Pro (EU-Region Frankfurt) in Kombination mit Vercel empfohlen. Die Hetzner-Migration sollte als Projekt geplant und spaetestens bei Erreichen von 10 zahlenden Kunden durchgefuehrt werden, um die DSGVO-Argumentation zu staerken und die Betriebskosten nachhaltig zu senken.

# 8. Naechste Schritte

- Entscheidung durch Geschaeftsleitung: Sofortmassnahme (Supabase Pro) oder direkte Hetzner-Migration?

- Falls Cloud: AVV mit Supabase und Vercel abschliessen, EU-Region in Supabase-Einstellungen pruefen

- Falls Hetzner: DevOps-Budget genehmigen, Migrationsauftrag ausschreiben

- Unabhaengig davon: Produktionsdatenbank in Supabase einrichten (TODO aus Pflichtenheft)

- Datenschutzerklaerung und technisch-organisatorische Massnahmen (TOMs) dokumentieren

Quellen: Supabase Pricing (supabase.com/pricing, Feb. 2026), Vercel Pro Plan Dokumentation, Hetzner Cloud Preisrechner (hetzner.com/cloud), eigene Einschaetzungen.