PZE Projektzeiterfassung

Bedienungsanleitung

Projektleiter

| Version | 2.0 |
| --- | --- |
| Stand | März 2026 |
| Gilt für | PZE v7.4.4 |
| Rolle | Projektleiter |

Diese Anleitung beschreibt alle Funktionen des Firmen-Portals, die der Rolle Projektleiter zur Verfügung stehen. Mitarbeiter-Funktionen (Zeiterfassung, Mein Status) sind ebenfalls enthalten, da Projektleiter alle Rechte der Mitarbeiter-Rolle besitzen.

Wichtiger Hinweis: Das PZE-System befindet sich im Testbetrieb. Änderungen an Funktionen und Layout sind jederzeit möglich. Ihr Ansprechpartner für Rückfragen oder Fehlerhinweise: Martin Ditscherlein, m.ditscherlein@cubintec.com

Cubintec GmbH  |  pze.itenion.com

Inhalt

|  | Abkürzungen | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anmelden und Einstieg | 4 |
| 2 | Mein Status | 4 |
| 2.1 | Zeiterfassungs-Ampel | 4 |
| 2.2 | Zahlungsanforderungs-Ampel (ZIM) | 5 |
| 2.3 | Downloads | 5 |
| 3 | Zeiterfassung | 5 |
| 3.1 | Zeiterfassung öffnen | 5 |
| 3.2 | Stunden erfassen | 5 |
| 3.3 | Speichern | 6 |
| 3.4 | Monat abschließen | 6 |
| 3.5 | PDF-Export und Drucken | 6 |
| 4 | Projekte | 7 |
| 4.1 | Projektliste | 7 |
| 4.2 | Projektdetailseite | 7 |
| 4.3 | Arbeitsplan | 7 |
| 4.4 | Team verwalten | 7 |
| 5 | Berichte & Controlling | 8 |
| 5.1 | Plan/Ist-Vergleich | 8 |
| 5.2 | Stundennachweis-Matrix | 8 |
| 6 | Zahlungsanforderung (ZIM) | 9 |
| 6.1 | ZA anlegen | 9 |
| 6.2 | Tabs im ZA-Panel | 9 |
| 6.3 | Status-Workflow | 9 |
| 6.4 | ZA-Archiv | 10 |

Abkürzungen

| PZE | Projektzeiterfassung |
| --- | --- |
| ZA | Zahlungsanforderung |
| AP | Arbeitspaket |
| bWAZ | Betriebliche Wochenarbeitszeit (im Unternehmen geltende Regelarbeitszeit) |
| pWAZ | Persönliche Wochenarbeitszeit (individuell vereinbarte Arbeitszeit des Mitarbeiters) |
| PT | Projektträger (beauftragte Organisation zur Abwicklung des Förderprogramms) |
| FuE | Forschung und Entwicklung |

Hinweis: Aus pWAZ und bWAZ ergibt sich der Teilzeitfaktor, aus dem die maximalen förderfähigen Projektstunden pro Monat berechnet werden.

# 1  Anmelden und Einstieg

Aufrufen unter pze.itenion.com -- Login mit E-Mail-Adresse und Passwort. Nach dem Login direkt auf Mein Status.

| Menüpunkt | Funktion |
| --- | --- |
| Mein Status | Ampel-Übersicht Zeiterfassung und ZA-Fälligkeiten |
| Zeiterfassung | Stunden erfassen |
| Projekte | Projektliste, Arbeitsplan, Team, ZA |
| Berichte & Controlling | Plan/Ist-Vergleich, Stundennachweis-Matrix |
| Mitarbeiter | Mitarbeiterverwaltung (nur Firmen-Admin) |

Passwort ändern: Klick auf den eigenen Namen oben rechts.

# 2  Mein Status

Startseite nach dem Login. Zeigt den aktuellen Stand aller Zeiterfassungen und ZA-Fälligkeiten.

## 2.1  Zeiterfassungs-Ampel

Je Projekt eine Kachel mit Erfassungsampel pro Monat:

| Farbe | Bedeutung |
| --- | --- |
| Grün | Monat vollständig erfasst und abgeschlossen |
| Orange | Einträge vorhanden, Monat aber noch nicht abgeschlossen |
| Rot | Keine Einträge in diesem Monat |
| Grau | Monat liegt in der Zukunft |

Klick auf eine Kachel öffnet die Zeiterfassung des Projekts.

## 2.2  Zahlungsanforderungs-Ampel (ZIM-Projekte)

Tabelle mit der nächsten fälligen ZA je ZIM-Projekt:

| Farbe | Bedeutung |
| --- | --- |
| Grün | Nächste ZA-Fälligkeit mehr als 30 Tage entfernt |
| Gelb | Fälligkeit in 30 Tagen oder weniger |
| Rot | Fälligkeit in 14 Tagen oder weniger / bereits überfällig |

"Zur ZA" navigiert direkt zum ZA-Panel. Fälligkeit = Enddatum der letzten eingereichten ZA + 3 Monate.

## 2.3  Downloads

Download-Links für Bedienungsanleitungen und FAQ Zeiterfassung.

# 3  Zeiterfassung

## 3.1  Zeiterfassung öffnen

Über Menü Zeiterfassung oder Klick auf eine Projekt-Kachel. Oben Projekt, Jahr und Monat wählen.

## 3.2  Stunden erfassen

Alle Arbeitstage des Monats werden angezeigt. Feiertage werden automatisch eingetragen. Pro Tag:

| Spalte | Bedeutung |
| --- | --- |
| Projektarbeiten | Tatsächlich am Projekt geleistete Stunden |
| Technische AP | Stunden in technischen Arbeitspaketen (relevant für ZIM-Förderung) |
| Nicht förderbar | Stunden, die nicht als förderrelevant zählen |
| Sonstige Ausfallzeiten | Urlaub, Krankheit, sonstige bezahlte Ausfallzeiten |

Tages- und Monatssummen werden automatisch berechnet.

## 3.3  Speichern

Button Speichern sichert alle Einträge. Hinweis: Ein gesetzter Monatsabschluss wird nach dem Speichern automatisch zurückgesetzt und muss neu gesetzt werden.

## 3.4  Monat abschließen

Button "Monat abschließen" (links in der Button-Leiste) setzen, wenn alle Stunden vollständig erfasst sind:

| Zustand | Bedeutung |
| --- | --- |
| Grau | Offen |
| Grün | Abgeschlossen |

Grundlage für die Ampelfarbe in der Stundennachweis-Matrix.

## 3.5  PDF-Export und Drucken

Druckfertiger Stundennachweis für den angezeigten Monat.

# 4  Projekte

## 4.1  Projektliste

Zeigt alle Projekte, denen Sie zugeordnet sind. Klick auf ein Projekt öffnet die Detailseite.

## 4.2  Projektdetailseite

Vier Tabs:

| Tab | Inhalt |
| --- | --- |
| Übersicht | Stammdaten: Förderkennzeichen, Laufzeit, Fördersatz, Overhead-Sätze |
| Arbeitsplan | Arbeitspakete mit geplanten Personenmonaten und Fortschritts-Ampel je Mitarbeiter (Lesezugriff) |
| Team | Zugeordnete Mitarbeiter mit Anlage-6.1-Daten (pWAZ, Stundensatz, Personalnummer) |
| ZA | Zahlungsanforderungs-Modul (nur bei ZIM-Projekten sichtbar) |

## 4.3  Arbeitsplan

Zeigt Arbeitspakete, geplante Personalmonate und Fortschritts-Ampel je Mitarbeiter. Anlegen und Bearbeiten von Arbeitspaketen ist dem Firmen-Administrator vorbehalten.

## 4.4  Team verwalten

Im Tab Team:

- Mitarbeiter dem Projekt hinzufügen (Button "+ Mitarbeiter hinzufügen")

- Anlage-6.1-Daten pflegen: projektspezifische Wochenarbeitszeit (pWAZ), Stundensatz und Personalnummer

- Mitarbeiter aus dem Projekt entfernen

Wichtiger Hinweis: Stundensatz und Personalnummer sind projektspezifisch und fliessen direkt in die Anlage 6.1 der Zahlungsanforderung ein.

# 5  Berichte & Controlling

Projekt und Auswertungszeitraum links im Panel wählen.

## 5.1  Plan/Ist-Vergleich

Geplante vs. erfasste Stunden je Arbeitspaket:

| Farbe | Bedeutung |
| --- | --- |
| Grün | Erfasste Stunden liegen im geplanten Rahmen |
| Orange | Stunden leicht über Plan -- Aufmerksamkeit empfohlen |
| Rot | Stunden deutlich über Plan -- Handlungsbedarf |

## 5.2  Stundennachweis-Matrix

Teammitglieder (Zeilen) x Projektmonate (Spalten) -- Erfassungsstatus auf einen Blick:

| Farbe | Bedeutung |
| --- | --- |
| Grün | Monat wurde vom Mitarbeiter abgeschlossen |
| Orange | Stunden vorhanden, aber noch nicht abgeschlossen |
| Rot | Keine Stunden erfasst |
| Grau | Monat liegt in der Zukunft |

Direktnavigation aus der Matrix in die Zeiterfassung des jeweiligen Mitarbeiters möglich.

# 6  Zahlungsanforderung (ZIM)

Datenaufbereitung für ZIM-Mittelabrufe. Aufruf über Tab ZA in der Projektdetailseite oder ZA-Kachel in Berichte & Controlling.

Wichtiger Hinweis: Für die Einreichung beim Fördermittelgeber (VDI/VDE-IT) sind ausschließlich die offiziellen ZIM-Formulare zu verwenden. Das ZA-Modul bereitet Ihre Daten auf -- die Übertragung in das offizielle Formular erfolgt manuell. Aktuelle Formulare: www.zim.de

## 6.1  ZA anlegen

Button "+ Neue ZA" -- ZA-Nummer wird automatisch vergeben. Felder:

| Feld | Beschreibung |
| --- | --- |
| Abrechnungszeitraum Von | Beginn des Abrechnungszeitraums (Datum) |
| Abrechnungszeitraum Bis | Ende des Abrechnungszeitraums (Datum) |
| Aufträge an Dritte (T) | Aufträge an Dritte im technischen Bereich (EUR) |
| Aufträge an Dritte (NT) | Aufträge an Dritte im nicht-technischen Bereich (EUR) |
| FuE-Unteraufträge | Kosten für Forschungs- und Entwicklungsunteraufträge (EUR) |
| Zeitwert Personalaufnahme | Zeitwert für Personalaufnahme (EUR) |
| Notizen | Interne Anmerkungen -- erscheinen nicht im offiziellen Formular |

## 6.2  Tabs im ZA-Panel

| Tab | Inhalt |
| --- | --- |
| Deckblatt | Basisdaten der ZA, Abrechnungszeitraum und Status-Steuerung |
| Anlage 1a | Personalkosten je Mitarbeiter -- automatisch aus der Zeiterfassung berechnet |
| Anlage 1b | Overhead-Berechnung auf Basis der hinterlegten Sätze |
| Archiv | Übersicht aller bisherigen ZAs mit Status, Daten und Förderbeträgen |

## 6.3  Status-Workflow

Drei Stufen -- Steuerung über Buttons im Deckblatt-Tab:

| Status | Bedeutung |
| --- | --- |
| Entwurf | ZA wird vorbereitet. Daten können jederzeit bearbeitet werden. |
| Eingereicht | ZA wurde beim Fördermittelgeber eingereicht. Einreichdatum wird automatisch gesetzt. Die nächste ZA-Fälligkeit (+ 3 Monate) wird ab jetzt berechnet. |
| Bewilligt | Bewilligungsbescheid liegt vor. Bewilligungsdatum wird automatisch gesetzt. |

Zurücksetzen auf "Entwurf" jederzeit möglich (Dropdown im Status-Bereich).

## 6.4  ZA-Archiv

Alle ZAs des Projekts auf einen Blick:

- ZA-Nummer, Abrechnungszeitraum, Einreichdatum, Bewilligungsdatum

- Errechneter Förderbetrag

- Farbiger Status-Badge: grau = Entwurf, blau = Eingereicht, grün = Bewilligt

Klick auf eine Zeile lädt die ZA in den Deckblatt-Tab.

PZE v7.4.4  |  Cubintec GmbH  |  pze.itenion.com